ResearchOps · Sprint 2 Start Brief

版本：V1.0

日期：2026-08-09

阶段：Sprint 2 · Solution Validation

Gate 1 状态：CONDITIONAL PASS

# 1. Sprint 1 已冻结输入

Sprint 1 已完成问题空间研究与 Gate 1 决策，以下输入作为 Sprint 2 的冻结设计依据，不在本 Sprint 重复清洗、统计或重新分类。

（1）正式用户研究
已完成正式问卷收集与样本处理，有效样本 N=20；样本统计、开放文本编码及相关研究分析已完成。原始数据与工作副本已隔离保存。

（2）20 条公开案例
C-001—C-020 共 20 条公开案例已完成来源留档、案例卡整理、冻结与分析，原始案例库保持只读边界，后续仅作为问题证据、场景依据和测试素材使用。

（3）多源证据与假设判断
已形成 H1 / H4 / H5 / H6 的多源证据材料及阶段判断，为 Sprint 2 的产品设计边界提供依据；H2 / H3 尚未完成正式效果验证。

（4）Problem Definition 与痛点优先级
已完成痛点优先级收敛及 Problem Definition 冻结，不在 Sprint 2 重新定义问题空间。

（5）Gate 1 决策
Gate 1 结论为 CONDITIONAL PASS，项目获准进入 Sprint 2。首版唯一 P0 主路径冻结为“复现前准备度评估”。

（6）首版产品范围
P0 聚焦复现前准备度评估，覆盖证据链、数据与权限、依赖与环境、权重与配置等核心问题。自动完整复现、训练调参、GPU 调度、复杂团队协作、多 Agent / MCP 平台化及通用科研项目管理不进入首版核心范围。

# 2. Sprint 1 阶段结论与产品边界

## 2.1 假设阶段状态

### H1｜复现前准备问题具有真实且较广泛的用户需求基础

Sprint 1 的问题侧证据达到预设支持条件。Day 5 Evidence Matrix 阶段曾将 H1 记录为“初步支持”，Gate 1 最终阶段决策进一步记录为“支持”。

因此，Sprint 2 不再重复验证“复现前是否存在准备度问题”，而将 H1 作为“复现前准备度评估”主路径的需求依据。

### H4｜高风险操作需要安全约束，但当前仅获得部分支持

Sprint 1 对 H4 的阶段判断为“部分支持 / 证据不足”。覆盖、删除等高风险操作表现出较明显的人工确认需求，但部分操作类型未达到统一证据门槛。

因此，Sprint 2 保留人工审批、安全提示和高风险操作边界，但不宣称 H4 已被完整验证。真实授权行为继续留待后续测试。

### H5｜三类核心诊断范围获得公开案例覆盖证据

20 条公开案例中，环境依赖、路径 / 数据、checkpoint / 配置三类诊断去重覆盖 18/20（90%），达到既定覆盖门槛。

该结果用于支持首版诊断范围，不重新计算 H5，也不得将“90% 案例覆盖率”表述为“90% 诊断准确率”。

### H6｜分享需求获得需求侧信号，但真实协作行为尚未验证

Sprint 1 中 18/20（90%）用户能够指出明确的分享对象，说明复现结果存在一定的分享与信息同步需求信号。

但当前证据仅支持“存在明确分享对象和分享意愿”，尚未观察真实分享或协同行为。因此 Sprint 2 只保留轻量分享、结论确认和行动状态，不扩展为完整团队项目管理。

### H2｜尚未正式验证

Sprint 1 尚未验证结构化 ResearchOps 准备度输出是否优于通用大模型自由对话。

Sprint 2 负责建立稳定产品方案、自由对话 Baseline 和正式实验条件，不提前宣称 H2 通过。

### H3｜尚未正式验证

Sprint 1 尚未正式验证证据展开与证据定位是否能够提升用户信任、理解和纠错行为。

Sprint 2 将实现证据展开 / 定位交互并记录探索性行为信号，但概念测试结果不自动等同于 H3 正式通过。

## 2.2 Gate 1 后的产品范围

Gate 1 结论为 CONDITIONAL PASS，ResearchOps 获准进入 Sprint 2。

首版产品唯一 P0 主路径冻结为：

“复现前准备度评估”

该主路径重点承接：

P07 证据链；

P01 数据与权限；

P02 依赖与环境；

P03 权重与配置。

P04 资源需求、P05 运行后诊断作为 P1；

P06 评测口径作为 P2 / 持续观察项。

首版明确不扩展为自动完整复现工具，也不进入训练调参、GPU 调度、复杂团队协作、多 Agent / MCP 平台化或通用科研项目管理。

Sprint 2 的核心任务不是重新扩大问题范围，而是验证：

现有替代方案在哪些复现决策断点失效；

ResearchOps 应如何结构化准备度信息；

该结构化方案是否能够形成清晰、可解释、可执行的复现决策；

以及后续 H2 / H3 正式效果验证所需的产品和实验条件。

# 3. Sprint 2 待验证问题

Sprint 2 从问题验证阶段进入解决方案验证阶段，核心任务不再验证复现准备问题是否存在，而是验证 ResearchOps 方案是否能够针对现有复现决策断点提供有效支持。

当前主要待验证问题如下：

## 3.1 H2：结构化准备卡是否相比自由对话提升复现决策质量与效率

待验证问题：

在相同复现材料、任务目标和约束条件下，ResearchOps 提供的结构化准备度评估是否能够比通用大模型自由对话更帮助用户完成可执行复现决策。

正式验证尚未开始。

Sprint 2 Day 1 仅完成：

Baseline 自由对话方案建立；

ResearchOps 方案变量定义；

后续正式 A/B 实验条件准备。

Sprint 2 中的 Baseline 测试用于发现现有方案断点，不作为 H2 正式验证结果。

## 3.2 H3：证据定位是否能够提升用户信任与纠错能力

待验证问题：

当用户面对复现建议、风险判断和准备度结论时，证据展开与证据定位能力是否能够帮助用户理解结论依据，并发现或修正潜在错误。

正式验证尚未开始。

Sprint 2 将：

设计证据展开与定位交互；

在概念测试中记录用户证据查看行为；

收集探索性信号。

但概念测试中的证据查看行为不等同于 H3 正式通过。

## 3.3 替代方案目前在哪些复现决策断点失效

Sprint 2 将通过 Baseline 同题测试回答：

当前用户使用：

通用大模型自由对话；

人工查阅论文、README、GitHub Issue、配置与脚本，并在需要时使用搜索进行信息补充和交叉核对；

可选 AI 编程/仓库理解工具；

完成复现准备判断时，在哪些环节出现：

信息缺失；

证据无法定位；

未知项未暴露；

风险遗漏；

下一步行动不明确。

这些断点将进一步转化为 ResearchOps 的产品设计要求。

# 4. Sprint 2 本周目标与出口

## 4.1 本周核心目标

Sprint 2 的目标是把 Sprint 1 已经验证的问题空间转化为一个可测试的 ResearchOps 解决方案。

本 Sprint 不再重复验证“复现准备问题是否存在”，而是围绕“复现前准备度评估”这一唯一 P0 主路径，依次完成：

替代方案 / Baseline 同题测试；

现有方案决策断点分析；

六维准备度卡方案定义；

PRD、字段、规则与交互结构设计；

可点击 Figma 原型；

真实用户异步概念测试；

最小解决方案验证：记录决策前后变化，审计关键状态判断的证据一致性，并观察相对现有替代方案的初步增量价值。

H2 / H3 正式实验条件准备。

Sprint 2 的重点不是证明 ResearchOps 功能更多，而是回答：

用户当前解决方式在哪些复现决策断点失效；

ResearchOps 应该结构化哪些准备度信息；

用户是否能够理解 ResearchOps 给出的结论、风险与第一步行动；

ResearchOps 的关键“已满足 / 阻塞 / 未知”判断是否有证据支持、可追溯且可解释？

准备度报告是否会改变用户继续 / 有条件继续 / 暂停的决策，或促使用户调整原有复现计划？

相对于现有人工信息获取流程和通用大模型，是否出现可识别的增量价值信号？

Sprint 3 需要实现和正式验证什么。

## 4.2 Sprint 2 出口定义

Sprint 2 结束时，应达到以下出口条件：

### （1）Baseline 证据出口

完成统一任务下的替代方案 / Baseline 同题测试。

必测对象包括 A、B；若能稳定访问，则增加 C。

A：通用大模型自由对话；

B｜人工现有流程

用户按照当前自然工作方式，人工查阅论文、README、GitHub Issue、配置与脚本，并在需要时使用搜索完成信息补充和交叉核对，以形成复现准备判断。

C：1 个真实可操作的 AI 编程 / 仓库理解工具。

统一输入材料包：

20260809_FGI_Baseline_Input_Pack_V1

（以下简称“FGI Input Pack V1”）

保存位置：

04_Async_Tests/

20260809_Sprint2_Solution_Validation/

01_Baseline_Test/

02_Input_Pack/

20260809_FGI_Baseline_Input_Pack_V1/

所有 Baseline 使用同一 FGI Input Pack V1 和同一任务要求，并保留完整原始输出、时间、追问、失败与无法判断记录。

### （2）断点与机会出口

形成“替代方案断点 → 用户影响 → ResearchOps 设计响应”的 Opportunity Map。

重点不是功能数量对比，而是明确：

哪些信息容易遗漏；

哪些事实缺少证据；

哪些未知被错误当成已知；

哪些风险没有被充分识别；

哪些下一步行动不够清晰。

### （3）产品规格出口

形成可进入设计与实现阶段的产品规格，包括：

六维准备度卡；

总体决策状态；

阻塞项；

未知项；

证据出处；

行动建议；

三类诊断范围（P1 辅助路径，本 Sprint 仅冻结范围、入口与交互概念，不作为 P0 主路径或 Sprint 3 P0 实现门槛）；

AI / 规则 / 人工边界；

安全与脱敏规则。

形成 PRD V1.0 及对应字段、Schema 和事件记录要求。

### （4）原型出口

完成可点击 Figma 原型。

至少覆盖：

创建任务；

准备度卡；

证据展开 / 定位；

未知与冲突状态；

前三步行动；

三类诊断入口（P1 概念层原型，不作为 P0 主路径或 Sprint 3 P0 实现门槛）；

分享 / 行动状态；

反馈；

高风险操作审批；

异常状态。

原型需完成内部 Dry-run，并从 V0.1 迭代至概念测试后的 V0.2。

### （5）概念测试出口

邀请 2–3 名真实首发核心用户完成统一异步概念测试。

Gate 2 的核心理解标准为：

至少 2/3 用户能够在无实时教学的情况下，独立说清：

当前结论；

主要风险；

第一件应该做的事情。

若未达到标准，则记录为阻塞项并优先调整信息架构，不强行进入开发。

### （6）最小解决方案验证出口

在稳定原型基础上完成 Sprint 2 范围内的最小解决方案验证，承接 Gate 1 对真实决策价值、判断质量和增量价值的要求。

至少完成：

1. 决策影响记录

在用户查看 ResearchOps 准备度结果前后，采用两层结构分别记录决策状态与复现计划调整情况，并记录判断理由及触发变化的信息或证据。

决策状态：

□ 继续

□ 有条件继续

□ 暂停

是否调整原复现计划：

□ 否

□ 是

若是，调整了什么：

□ 复现范围

□ 执行顺序

□ 数据 / 权重准备

□ 环境 / 配置

□ 算力方案

□ 时间投入

□ 其他：_____

触发调整的信息 / 证据：

_____

决策真实性规则：优先选择具有真实或近期复现意图的用户/任务，记录其实际决策状态，以及是否调整原复现计划、调整内容和触发证据。若使用统一 FGI 场景但参与者不存在真实复现意图，则该结果仅记为“模拟决策行为信号”，不得表述为“真实决策价值已验证”。

2. 判断质量审计

对原型中的关键“已满足 / 阻塞 / 未知”判断进行人工证据核验，记录参考判断、证据出处、一致性、错误类型、可追溯性和可解释性。

本项验证对象为固定测试场景中准备度报告关键状态判断的内容正确性与证据一致性，不等同于对未来自动判定系统准确率的正式评测。

3. 初步增量价值观察

在使用同一 FGI Input Pack V1、同一复现决策问题和相同评价维度的前提下，结合 Baseline 同题测试，观察现有替代方案与 ResearchOps 在关键缺失、未知暴露、证据定位、风险识别、决策清晰度和下一步行动方面呈现出的差异。

Sprint 2 只形成最小解决方案验证和探索性信号。

除非达到正式实验要求，否则不得将上述结果表述为 H2/H3 正式通过、统计意义上的性能提升或 ResearchOps 已被证明优于现有替代方案。

### （7）H2 / H3 实验准备出口

完成 H2 / H3 正式实验预注册，包括：

实验对象；

控制变量；

指标；

记录字段；

门槛；

失败判定；

不可提前声称的结论。

Sprint 2 结束时只能说明“已建立正式验证条件”或“获得探索性行为信号”，不能提前宣称 H2 / H3 正式通过。

### （8）Sprint 3 Handoff 出口

完成 Sprint 3 产品与实现交接。

P0 页面、字段、状态、交互、事件记录和安全审批逻辑应完成对齐，使 Sprint 3 能直接进入 MVP 实现，而无需重新定义产品；三类诊断作为 P1 辅助路径单独交接，不纳入 P0 实现门槛。

# 5. Sprint 2 明确不再做的事项

为保证 Sprint 2 聚焦于“复现前准备度评估”的解决方案验证，本 Sprint 明确不重复或扩展以下工作：

### （1）不重复 Sprint 1 已完成的问题研究

不重新扩充正式问卷样本作为本周阻塞项；

不重新进行开放文本编码；

不重新整理或重新分类 20 条公开案例；

不重新计算 H5 覆盖率；

不重新排序痛点优先级；

不重新定义 Problem Definition；

不重新讨论 Gate 1 已冻结的 P0 主路径。

Sprint 1 的问卷、公开案例、证据矩阵、痛点优先级和 Gate 1 决策仅作为 Sprint 2 的设计依据引用。

### （2）不做传统竞品分析

Sprint 2 不执行传统竞品功能矩阵、SWOT、市场份额、融资情况或功能数量比较。

本 Sprint 使用“替代方案 / Baseline 同题测试”代替传统竞品分析，重点观察用户当前解决方式在哪些复现决策断点失效，并据此形成 ResearchOps 的产品设计要求。

### （3）不提前执行 Baseline 测试后再修改规则

在 Baseline 测试开始前，必须先冻结：

测试对象；

FGI Input Pack V1；

Same-task Prompt；

Rubric；

计时规则；

追问规则；

搜索与工具权限；

失败 / 中断规则。

不得在看到某个 Baseline 结果后临时修改评分标准，或单独为表现较差的对象补充额外材料。

### （4）不扩展首版产品范围

Sprint 2 不扩展为：

自动完整复现工具；

自动训练与调参系统；

GPU / 算力调度平台；

多 Agent 平台；

MCP 平台化；

通用科研项目管理系统；

完整复杂团队协作系统。

首版继续以“复现前准备度评估”为唯一 P0 主路径。

### （5）不新增第四类 P0 诊断

Sprint 1 已通过公开案例覆盖冻结首版三类诊断：

环境依赖；

路径 / 数据；

checkpoint / 配置。

资源 / 算力类案例继续作为边界案例观察，本 Sprint 不因为个别案例临时扩展新的第四类 P0 诊断。

### （6）不提前宣称产品效果成立

Sprint 2 的 Baseline 测试属于方案发现与断点研究，不等同于 H2 正式实验。

2–3 名用户的异步概念测试主要验证用户是否能够理解总体结论、主要风险和第一步行动，不等同于 H2 / H3 正式通过。

在正式效果实验完成前，不输出“ResearchOps 优于通用大模型”“效率提升 xx%”或“H2 / H3 已验证”等效果性结论。