ResearchOps

Sprint 3 · MVP 开发完成顺序

HTML 正式前端版 V1.1  |  基于 PRD V0.9、Figma/HTML V3.6 与现有 researchops-agent 后端骨架

Sprint 3 目标： 直接复用已冻结的 V3.6 HTML 作为最终 MVP 前端，在现有 FastAPI / LangGraph 后端骨架上补齐真实材料解析、Evidence、Readiness、Gate 与 Next Action，并把静态页面改成真实 API 数据驱动。

一、完成顺序

| 顺序 | 阶段 | 主要内容 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 冻结现有代码与 V3.6 前端基线 | 保留现有 FastAPI、LangGraph、Pydantic、Trace、Config、Logging 与测试框架；同时保留 ResearchOps_FROZEN_HTML_V3.6.html 作为 Sprint 2 冻结快照，不直接覆盖。 | 形成 Sprint 3 代码基线；冻结 HTML 原件继续可追溯。 |
| 02 | 建立 Sprint 3 HTML 开发版 | 从冻结 HTML 复制出 MVP 开发版，必要时拆分为 index.html / CSS / JS。视觉、组件和主交互沿用 V3.6，仅把 Mock 数据与静态交互标记为待接 API。 | 形成可持续开发的 HTML 前端副本；冻结版不被修改。 |
| 03 | 迁移为 Readiness 数据模型 | 退役 ReproductionPlan 作为主业务模型，建立 ReadinessAssessment、Dimension、Finding、Evidence、OverallGate、NextAction 等 Schema，并与 RD-01 / RD-02 / RD-03、四状态、三 Gate 对齐。 | 后端可稳定返回完整 Mock Readiness JSON。 |
| 04 | 接入真实 Repository 材料获取 | 首版支持 GitHub Repository URL，优先读取 README、requirements.txt、environment.yml、config、dataset/weights 说明等；Paper PDF 解析不作为首要阻塞项。 | 输入真实 FGI Repository 后，可自动获得关键材料和访问状态。 |
| 05 | 实现 Evidence 提取与可追溯 | 从真实材料中提取 Data & Access、Environment & Dependency、Weights & Configuration 相关事实，保留 Source、Location、Excerpt，并区分 Fact / Inference / Unknown。 | 关键 Finding 可回溯到真实文件/位置；无法确认时输出 Unknown。 |
| 06 | 实现 Readiness 与 Gate 规则 | 将 Evidence 转化为 Finding，再形成三个 Dimension Status；实现 Blocker、Gate-critical Unknown、Warning 对 Overall Gate 的约束，并生成 Main Risk 与 First Next Action。 | FGI 能生成完整三维状态、Overall Gate、Main Risk 与 First Next Action。 |
| 07 | 组装 LangGraph 工作流与 FastAPI Assessment API | 把材料获取、Evidence 提取、Readiness 判断、Gate 规则和输出校验串成主流程；前期保持线性，只有出现真实需要时再加条件分支。 | 一次 API 请求可完成完整 Assessment，不需手工修改中间 JSON。 |
| 08 | HTML 接入 FastAPI，替换核心 Mock 数据 | 用 JavaScript / Fetch 调用 Assessment API，把 Readiness Overview、Dimension、Finding、Evidence、Gate、Next Action 等页面改为后端真实数据驱动。Streamlit 保留为内部调试工具，不再作为最终产品前端。 | 浏览器输入真实 Repository 后，V3.6 风格页面能展示真实后端结果。 |
| 09 | 补齐异常状态、Safety 与 Trace | 检查 Repo 不可访问、材料缺失、无权重、无数据说明、冲突、Unknown 等场景；确保当前 MVP 不执行 shell、文件写入、Docker、GPU、自动安装或训练，并保留必要 Trace。 | 主路径无阻塞问题；关键结论有 Evidence 或 Unknown；只读边界成立。 |
| 10 | 完成 FGI End-to-End Demo 并冻结 MVP Alpha | 用 FGI 从真实 Repository 输入一路跑到 Evidence、Readiness、Gate 与 First Next Action；整理 README、简要架构图、Demo 截图/录屏和已知限制。 | 可现场演示完整真实闭环，并标记 MVP Alpha Ready。 |

二、前端策略

| 对象 | Sprint 3 处理方式 |
| --- | --- |
| ResearchOps_FROZEN_HTML_V3.6.html | 作为 Sprint 2 冻结快照保留，不直接修改。 |
| Sprint 3 HTML 开发版 | 作为最终用户 Demo 前端，通过 JavaScript / Fetch 对接 FastAPI。 |
| Streamlit | 保留为内部调试/快速验证工具，不再承担正式 MVP 视觉界面。 |

三、Sprint 3 范围控制

| 本轮必须完成 | 本轮暂不开发 |
| --- | --- |
| • V3.6 HTML 作为正式 MVP 前端 • 真实 Repository 输入与材料解析 • 三核心 Readiness Dimension • Evidence / Unknown 可追溯 • Overall Gate + Main Risk + First Next Action • HTML ↔ FastAPI 真正连通 • FGI End-to-End Demo | • 重新用 Streamlit 复刻正式前端 • 自动完整复现/训练/改环境 • 三类错误诊断完整能力 • 协作、历史任务、Workspace • 多 Agent / MCP 平台化 • Redis / Celery / 复杂数据库 • 精确资源预测与 GPU 调度 |

四、Sprint 3 完成定义

☐ 输入真实 FGI Repository 后，系统能自动读取必要材料。

☐ 三个核心 Dimension 均能输出 Ready / Warning / Blocked / Unknown 之一。

☐ 至少一个关键 Finding 能定位到真实 Evidence；无法确认的信息不猜测。

☐ 系统能形成 Overall Gate、Main Risk 和 First Next Action。

☐ V3.6 风格 HTML 页面与 FastAPI 真正连通，不依赖写死的核心结果。

☐ 当前版本保持 Authorized Read-only，不自动修改用户环境或执行高风险操作。

☐ 可以现场完成一次 FGI End-to-End Demo，并形成 README / 架构图 / Demo 素材。

阶段结束标志： 上述闭环完成后，将 ResearchOps 标记为 “MVP Alpha Ready”。真实用户 Concept Test 与正式对比评测在 MVP 可运行后继续。